Intérêts des parties prenantes du programme

Nom de projet

Klassifizierung	Wählen Sie ein Element aus.
Status	Wählen Sie ein Element aus.
Programmnummer
Programmleiter	Chef du programme
Version	0.1
Datum	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.
Auftraggeber	Mandant
Autor/Autoren
Verteiler

Liste des modifications

Version	Date	Modification	Auteur
0.1

Description

Les intérêts des parties prenantes du programme sont analysés séparément de la liste des parties prenantes du programme. Il s’agit d’une estimation subjective et interne faite par le chef de programme ou le coordonnateur du programme (en fonction de la forme d’organisation), et qui n’est pas publique. Cette estimation est cependant nécessaire pour la communication et elle est régulièrement mise à jour.

Positionnement des parties prenantes du programme

Les parties prenantes représentent l’un des plus grands risques du programme. C’est pourquoi leur avis ne doit pas être sous-estimé. Les parties prenantes peuvent être classées dans diverses catégories ou évaluées selon différents critères. Les parties prenantes des différents projets ne sont pas évaluées à l’échelon du programme, mais à celui des différents projets, par le chef de projet concerné.

Le graphique suivant montre comment les parties prenantes du programme peuvent être réparties selon l’impact qu’auront sur elles le programme et la solution recherchée.

Ce graphique est modifiable avec Microsoft PowerPoint (clic droit – Objet Présentation – Ouvrir)

Avec d’autres graphiques, il est possible de classer les parties prenantes selon leurs intérêts et leur motivation (projet, future solution) et leur efficacité et influence (décision, finances, lobby), par exemple à l’aide d’une matrice X-Y.

Description des parties prenantes

No	Organisation	Nom	Langue	Fonction	Domaine de connaissances	Influence	Motivation / intérêt	Intégration / rôle dans le projet	Disponibilité
01	Office xy	A. Wagner	D, F, I, E	Contrôleur	Spécialiste achats	Grande / directe	Profite de la nouvelle solution	Représentant de l’organisation permanente	Absent mai-juin
02	Secrétariat général	J. Hasler	D	Porte-parole
03	Office yz	C. de Saint-Simon	F,E	Contrôleur
02
03
04
05
06
07
08

Table des matières

Liste des modifications	1

Description	1

1	Positionnement des parties prenantes du programme	2

2	Description des parties prenantes	3

Table des matières	5